แผนเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางภารกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

# 1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อระบบเครือข่าย ระบบเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล

- เพื่อลดผลกระทบและระยะเวลาหยุดชะงักของระบบสารสนเทศให้น้อยที่สุด

- เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในความมั่นคงของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

# 2. ขอบเขตของแผน

แผนนี้ครอบคลุมระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่

- ระบบเครือข่ายภายในและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการ Linux (VestaCP) และ Windows (IIS)

- ระบบที่ให้บริการบนคลาวด์ (Cloud-based Services) และ Cloudflare

- ฐานข้อมูลหลัก เช่น MySQL, PostgreSQL และ Tibero

- ระบบงานภายในและแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยสำนักฯ เช่น ระบบทะเบียน ระบบ LINE OA ระบบเช็คชื่อ/เข้าร่วมกิจกรรม

- ระบบสำรองข้อมูล (Backup System)

# 3. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประเมินเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) และระดับข้อมูลที่ยอมรับการสูญเสียได้ (Recovery Point Objective: RPO) ดังนี้

| เหตุการณ์ฉุกเฉิน | ผลกระทบต่อภารกิจ | RTO (เวลาที่ยอมรับได้) | RPO (ข้อมูลที่ยอมรับการสูญเสียได้) |
| --- | --- | --- | --- |
| เซิร์ฟเวอร์/บริการหลักล่ม | ระบบงานหยุดชะงัก นักศึกษา/บุคลากรใช้งานไม่ได้ | ไม่เกิน 4 ชั่วโมง | ไม่เกิน 24 ชั่วโมง |
| ฐานข้อมูลกลางเสียหาย/ข้อมูลสูญหาย | กระทบข้อมูลนักศึกษา ทะเบียน และระบบที่เชื่อมโยง | ไม่เกิน 4 ชั่วโมง | ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ตามรอบสำรองข้อมูล) |
| อินเทอร์เน็ต/เครือข่ายขัดข้อง | ไม่สามารถเข้าถึงระบบจากภายนอกได้ | ไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ไม่มีข้อมูลสูญหาย |
| ถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) | ข้อมูลรั่วไหล ระบบถูกแทรกแซง ความน่าเชื่อถือองค์กรลดลง | ไม่เกิน 4 ชั่วโมง (ควบคุมสถานการณ์) | ขึ้นกับจุดสำรองข้อมูลล่าสุดก่อนถูกโจมตี |

# 4. โครงสร้างทีมงานและบทบาทหน้าที่

เพื่อให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ กำหนดให้มีทีมงานรับผิดชอบดังนี้

| บทบาท | หน้าที่ความรับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ/ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| หัวหน้าทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Incident Commander) | ตัดสินใจสั่งการ ประสานงานภาพรวม แจ้งผู้บริหาร | ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ทีมเทคนิคระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ | ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกู้คืนระบบเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์ (Linux/Windows/Cloud) | ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ |
| ทีมฐานข้อมูล | กู้คืนฐานข้อมูลจากไฟล์สำรอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBA) |
| ทีมพัฒนาระบบ/แอปพลิเคชัน | ตรวจสอบและกู้คืนแอปพลิเคชันภายใน ระบบ LINE OA และบริการที่เกี่ยวข้อง | นักพัฒนาระบบ |
| ทีมสื่อสารและประสานงาน | แจ้งเตือนผู้ใช้งาน อัปเดตสถานะผ่านช่องทางสื่อสารของมหาวิทยาลัย | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/สำนักฯ |

# 5. กลยุทธ์และมาตรการเตรียมความพร้อม

## 5.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

- ติดตั้งไฟร์วอลล์อย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection)

- ตรวจสอบ Log และเหตุการณ์ผิดปกติของระบบเป็นประจำ

- อัปเดตแพตช์ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

- ตั้งค่า Cloudflare ในโหมด Full/Full Strict เพื่อป้องกันการโจมตีและเข้ารหัสการเชื่อมต่อ

## 5.2 การสำรองข้อมูล (Backup)

- สำรองข้อมูลฐานข้อมูลหลักตามรอบเวลาที่กำหนด (รายวัน/รายสัปดาห์) ไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น Google Cloud Storage

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์สำรองข้อมูลเป็นระยะ พร้อมทดสอบการกู้คืนข้อมูลจริง

- จัดเก็บสำเนาสำรองไว้มากกว่าหนึ่งแหล่ง (On-site และ Off-site/Cloud) เพื่อลดความเสี่ยงจากจุดล้มเหลวเดียว

# 6. ขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

## 6.1 ขั้นตอนเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ แจ้งเตือนทันทีเมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติ หรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน

## 6.2 ขั้นตอนการควบคุมสถานการณ์ แยกระบบที่ได้รับผลกระทบออกจากเครือข่ายหลัก (หากเกี่ยวข้องกับการถูกโจมตี) เพื่อป้องกันความเสียหายลุกลาม

## 6.3 ขั้นตอนการกู้คืนระบบ กู้คืนระบบจากจุดสำรองข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหาย ทดสอบการทำงานของระบบก่อนเปิดให้ใช้งานจริง และแจ้งผู้ใช้งานเมื่อระบบกลับสู่สภาวะปกติ

## 6.4 ขั้นตอนหลังเหตุการณ์ (Post-Incident Review) ทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

# 7. การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน กำหนดช่องทางการแจ้งเตือนหลัก เช่น LINE OA, อีเมล และประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และแจ้งสถานะความคืบหน้าเป็นระยะจนกว่าระบบจะกลับสู่สภาพปกติ

# 8.  ทบทวนแผนและปรับปรุงแผนให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้งาน